| TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày  … tháng  … năm 2026

# ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hữu Khánh Tùng

Mã SV	: 223630722                                  Lớp: KHMT                         Khóa: 63

Số điện thoại	: 0342916730                                Email: khanhtungjr@gmail.com

Ngành	: Khoa học máy tính

Hệ: Chính quy

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn: PGS.TS.Trần Thị Ngân

Đơn vị công tác	:

Số điện thoại	: 0989040454                                                    Email:

Tên đề tài: Xây dựng website phân loại và phát hiện bệnh của cây trồng thông qua lá cây sử dụng trí tuệ nhân tạo.

## 1. Nội dung và phạm vi của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện và phân loại bệnh cây trồng thông qua hình ảnh lá cây, phục vụ cho bài toán hỗ trợ chẩn đoán trong nông nghiệp.

Cụ thể, nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision), trong đó tập trung vào mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) và các mô hình học sâu hiện đại thuộc họ YOLO dùng cho bài toán phân loại và phát hiện đối tượng trong ảnh và video.

- Xây dựng mô hình phân loại và phát hiện bệnh của cây trồng thông qua lá cây dựa trên dữ liệu hình ảnh và video thu thập được. Hệ thống cho phép nhận diện tình trạng lá cây (bình thường hoặc mắc bệnh) và xác định loại bệnh tương ứng thông qua mô hình học sâu đã được huấn luyện.

- Phát triển ứng dụng triển khai trên nền tảng Web, cho phép người dùng sử dụng thiết bị như điện thoại hoặc máy tính để chụp ảnh hoặc tải lên hình ảnh lá cây, từ đó hệ thống sẽ tự động xử lý, phân tích và hiển thị kết quả phát hiện, phân loại bệnh một cách trực quan.

Phạm vi của đề tài tập trung ở mức mô phỏng và thử nghiệm, chưa tích hợp với các hệ thống phần cứng công nghiệp hoặc dây chuyền sản xuất thực tế, nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của mô hình AI trong môi trường ứng dụng Web.

## 2. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình:

- Python (xây dựng và huấn luyện mô hình AI, xử lý ảnh)

- TypeScript (phát triển giao diện và logic phía người dùng)

- Công nghệ trí tuệ nhân tạo:

- Mạng nơ-ron tích chập (CNN) cho bài toán phân loại hình ảnh

- Mô hình YOLOv26-cls áp dụng cho bài toán phát hiện và phân loại đối tượng

- MobileNetV2 được sử dụng làm backbone nhằm tối ưu tốc độ suy luận và hiệu năng, phù hợp cho triển khai thực tế trên Web

- Thư viện và công cụ hỗ trợ:

- OpenCV (xử lý ảnh và video)

- TensorFlow (xây dựng và huấn luyện mô hình học sâu)

- Ultralytics (hỗ trợ huấn luyện và triển khai các mô hình YOLO)

- Quản lý mã nguồn: GitHub

- Hệ thống ứng dụng:

  - Frontend: NextJS – xây dựng giao diện người dùng và hiển thị kết quả dự đoán

  - Backend: FastAPI – xây dựng API phục vụ xử lý dữ liệu và kết nối mô hình AI

3. Các kết quả chính dự kiến đạt được

- Xây dựng được mô hình AI có khả năng Phân loại và phát hiện bệnh của cây trồng thông qua lá cây trên cây cà chua:

- Tomato Bacterial Spot – Bệnh đốm vi khuẩn

- Tomato Early Blight – Bệnh cháy lá sớm

- Tomato Late Blight – Bệnh cháy lá muộn

- Tomato Leaf Mold – Bệnh mốc lá

- Tomato Septoria Leaf Spot – Bệnh đốm lá Septoria

- Tomato Yellow Leaf Curl Virus – Virus xoăn vàng lá

- Tomato Mosaic Virus – Virus khảm

- Tomato Healthy – Lá khỏe mạnh

- Hoàn thiện trang web bằng NextJS và FastAPI cho phép người dùng quan sát kết quả phát hiện trực quan.

- Đánh giá hiệu năng mô hình thông qua các chỉ số Precision, Recall, Accuracy và rút ra hướng phát triển tiếp theo.

4. Kế hoạch thực hiện đề tài

| STT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (AI), Thị giác máy tính (Computer Vision); nghiên cứu chi tiết mạng nơ-ron tích chập (CNN), nguyên lý hoạt động của YOLO và MobileNetV2; phân tích các công trình nghiên cứu liên quan đến bài toán phát hiện và phân loại bệnh lá cây | 1 Tuần | Làm cơ sở xây dựng mô hình và định hướng giải pháp |
| 2 | Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Tìm kiếm và lựa chọn dataset bệnh lá cây phù hợp (PlantVillage); phân tích các lớp bệnh; làm sạch dữ liệu; resize ảnh; tăng cường dữ liệu (data augmentation); chia tập train/validation/test | 2 Tuần | Đảm bảo dữ liệu đủ chất lượng cho huấn luyện |
| 3 | Xây dựng, huấn luyện và tối ưu mô hình AI: Thiết kế mô hình CNN sử dụng MobileNetV2 làm backbone; huấn luyện mô hình phân loại; thử nghiệm mô hình YOLO cho bài toán phát hiện; tinh chỉnh siêu tham số và đánh giá hiệu năng mô hình | 2 Tuần | Đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall |
| 4 | Phát triển ứng dụng Web demo: Xây dựng Backend bằng FastAPI để xử lý ảnh và gọi mô hình AI; xây dựng Frontend bằng NextJS cho phép người dùng upload ảnh/video; hiển thị kết quả dự đoán và độ tin cậy | 2 Tuần | Mô phỏng quy trình sử dụng thực tế |
| 5 | Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống: Kiểm thử chức năng hệ thống Web; đánh giá hiệu năng mô hình trong môi trường triển khai; so sánh kết quả giữa các mô hình; tối ưu tốc độ xử lý và giao diện người dùng | 1 Tuần | Hoàn thiện trước khi viết báo cáo |
| 6 | Viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đồ án: Tổng hợp nội dung nghiên cứu; trình bày phương pháp, kết quả đạt được; đánh giá ưu – nhược điểm; đề xuất hướng phát triển trong tương lai | 1 Tuần | Hoàn thiện đồ án tốt nghiệp |

| Trưởng Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) | Trưởng Bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) | Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- | --- |